PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                                                     GRADSKOM  VIJEĆU

putem

KLASA: 363-01/19-01/45;  URBROJ:2211/01-04-02-21-7              GRADONAČELNIKA

363-01/19-01/44                   2211/01-04-02-21-7

612-01/19-01/06                   2211/01-04-02-21-7

550-01/19-01/06                   2211/01-04-02-21-7

620-01/19-01/02                   2211/01-04-02-21-7

321-01/19-01/01                   2211/01-04-02-21-5

371-01/19-01/03                   2211/01-04-02-21-5

415-03/19-01/01                   2211/01-04-02-21-5

612-01/19-01/07                   2211/01-04-02-21-3

363-01/19-01/46                   2211/01-04-02-21-7

320-01/19-01/05                   2211/01-04-02-21-3

Zlatar,  13. 04. 2021.

Predmet: Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u 2020. godini

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu utvrđena su izvršenja  programa javnih potreba te se na usvajanje dostavljaju izvješća po programima kako slijedi:

-  Izvješće o realizaciji po Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-  Izvješće o realizaciji po Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-  Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi

-  Izvješće o realizaciji po Programu socijalne skrbi Grada Zlatara

-  Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu

-  Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa

-  Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima

postoji stanarsko pravo

-  Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od naknada za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

-  Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente

-  Izvješće po Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

-  Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom

Izvješća temeljena na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  objavljuju se u  „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

__________________________________________________________________________

Obradio:                                          Pročelnik:                                 Gradonačelnica:

Vladimir Goleš                               dr. sc. Mladen  Krušelj              Jasenka Auguštan Pentek

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, a u vezi sa člankom 72; 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj  68/18; 110/18; 32/20.)  i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj  36-a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na  1. sjednici dana 10. lipnja  2021. godine, usvaja

IZVJEŠĆE

o  održavanju objekata i uređaja  komunalne  infrastrukture

na području  Grada  Zlatara u 2020. godini

članak  1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastukture na području Grada Zlatara za  2020.  godinu realiziran je sredstvima  u  iznosima:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

1.  održavanje javnih objekata (kanalizacija,

odvodnja, javne površine  i drugo) -----      89 400,00  ----      53 547,38  ------     59,90

2.  održavanje sajmišta  ----------------------      79 600,00  ----      73 987,68  ------     92,95

3.  zbrinjavanje otpada  ----------------------        6 000,00  ----        6 050,00  ------   100,83

4.  održavanje parkova i javnih površina  --   692 000,00  ----    701 560,64  ------   101,38

5.  izdaci za slivnu vodnu naknadu ---------        4 000,00  ----        3 702,60  ------    92,57

6.   izdaci za higijeničarsku službu -------       115 000,00  ----    112 000,08  ------    97,39

7.  održavanje poslovnih prostorija

i objekata -----------------------------------     108 400,00  ----   114 270,75  -----    105,42

8.  tekuće održavanje nerazvrstanih

cesta ----------------------------------------- 2 352 000,00  ---- 2 285 320,74  -----     97,16

9.  izdaci za javnu rasvjetu  ------------------    252 000,00  ----    273 480,73  -----   108,52

10.  održavanje groblja i objekata

na groblju  ----------------------------------    345 000,00  ----    357 144,99  -----   103,52

11.  kupnja opreme za groblje  ----------------      20 000,00  ----               0,00  -----       0,00

12.  postrojenja i oprema za javne površ.  ---    194 000,00  ----    198 711,03  -----   102,43

13.  uređenje staza na groblju   ----------------    200 000,00  ----              0,00  -----       0,00

14.  kupnja  zemljišta za ceste   ---------------        8 190,00   ----       8 190,00  -----   100,00

15.  sanacija odlagališta Tugonica i slično ---     32 400,00   ----     32 310,00  -----     99,72

16.  investicijsko održavanje groblja i

objekata na groblju  -----------------------       60 000,00  ----     26 724,90  -----     44,54

17.  kupnja  komunalne opreme – kante

za smeće  -----------------------------------     940 000,00  ----     22 500,32  -----       2,93

18.  izobrazno informativne aktivnosti

o održivom gospodarenju otpadom  ----      645 817,36  ----      1 906,25  -----      0,30

19.  označavanje ulica i naselja ---------------       50 000,00  ----    46 117,50  -----     92,24

___________________________________________________________________________

Ukupno  ------   6 193 807,36  ----  4 317 525,59  -----  59,90

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    363-01/19-01/45

URBROJ:  2211/01-01-21-8

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

.                                                                     Danijela Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, a u vezi sa člankom 67; 68, 69.). Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj 68/18; 110/18; 32/20.)  i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36-a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. sjednici dana  10. lipnja  2021. godine, usvaja

IZVJEŠĆE

o  gradnji objekata i uređaja  komunalne  infrastrukture

na području  Grada  Zlatara u 2020. godini

članak  1.

Za projektiranja, za gradnje i ostale potrebe uz izgradnje:

planirano (kn)   ostvareno (kn)   realizacija (%)

1.  izgradnja objekata  ---------------------  4 167 336,04 ------ 1 035 758,74 -------   24,85

2.  ceste, nogostupi, mostovi, odvodnja,

igrališta, parkirališta, autobusno

stajalište  ---------------------------------     884 375,00  ------    842 374,47  ------  95,25

3.  vodovod i odvodnja ---------------------     109 864,00  ------   109 608,60  ------  99,77

4.  dječja igrališta i vježbališta -------------    408 175,00  ------   407 737,19  ------  99,89

5.  parkirališta na području

Grada Zlatara -----------------------------    385 500,00  ------   373 434,48  -----   96,87

6.  posebne javne potrebe (krediti) -------- 1 801 400,00  ----- 1 237 299,59  ------   68,69

7.  uređenje parkova  -----------------------     350 000,00  -----    349 552,42  ------   99,87

8.  rekonstrukcija javne rasvjete ----------  5 541 600,00  ----- 4 572 970,84  ------   82,52

9.  dogradnja sustava javne rasvjete ------ 2 100 000,00  -----                0,00  ------     0,00

___________________________________________________________________________

Ukupno    15 748 250,04  -----  8 928 736,33  -------  56,69

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na  Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    363-01/19-01/44

URBROJ:  2211/01-01-21-8

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, a u vezi sa člankom 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90; 27/93. i 38/09.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36/a-13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1.  sjednici  dana   10. lipnja  2021. godine, usvaja

Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u kulturi

Grada Zlatara za 2020. godinu

članak  1.

Program javnih potreba u kulturi Grada Zlatara za 2020. godinu realiziran je sredstvima u  iznosima:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

1.  Redovna djelatnost ustanova u kulturi

-  Gradska knjižnica i čitaonica Zlatar  ---  525 107,83  -----  443 447,58  -----  84,45

-  Pučko otvoreno učilište  „Dr. Juraj

Žerjavić“ Zlatar --------------------------   455 013,52 -----   345 371,78  ----- 75,90

-  Galerija izvorne umjetnosti Zlatar  ---       90 238,80 -----     43 924,49  ----- 48,68

2.   Kulturne i ostale manifestacije

-  organizacija Dana kajkavskih riječi  -      19 000,00 -----    18 690,90 -----  98,37

-  ostale kulturne manifestacije Grada  -      30 000,00 -----    14 090,79  ----- 46,97

3.  Investicijske potpore

-  uređenje  Doma kulture „Sokolana“ -    959 500,00 ----    908 500,33  ----- 94,68

__________________________________________________________________________

Ukupno --------    2 078 860,15 --  1 774 025,87  -----  85,33

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    612-01/19-01/06

URBROJ:  2211/01-01-21-8

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela  Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, a u vezi sa člankom 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17; 130/17.; 98/19; 64/20.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36-a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na          1. sjednici  dana  10. lipnja 2021. godine, usvaja

IZVJEŠĆE

o  realizaciji  po  Programu socijalne skrbi

na području  Grada  Zlatara u 2020. godini

članak  1.

Program socijalne skrbi na području Grada Zlatara za 2020. godinu realiziran je sredstvima  u  iznosima:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

1. Naknade građanima i

kućanstvima u novcu  ---------------    200 000,00  ----  184 033,66  ------  92,01

2.  Sufinanciranje nabave udžbenika

za učenike osnovnih škola -----------    85 300,00  ----    85 252,11  -----   99,94

3. Pomoć roditeljima za nabavu

radnih bilježnica  ----------------------   79 550,00  ----    79 508,87  -----   99,95

4. Pomoć socijalno ugroženim

učenicima za školsku kuhinju -----       2 000,00   ----      2 165,00  ----- 108,25

5. Pomoć obiteljima i kućanstvima

(ogrjevno drvo) -------------------------    37 800,00 ----   37 800,00  ----- 100,00

6. Stipendije i školarine ------------------  200 000,00 ---- 188 200,00  -----   94,10

7. Naknade građanima i kućanstvima

u novcu za novorođenu djecu --------  135 000,00 ---- 135 000,00  ----- 100,00

8. Hrvatski Crveni križ –

Gradsko društvo Zlatar  ---------------   97 200,00 ----   97 151,88  -----   99,95

9. Sufinanciranje prijevoza učenika ---- 128 200,00 ---- 129 644,45  ----- 101,13

10. Naknada za štete uzrokovanih

elementarnim nepogodama ------------  20 000,00 ----  18 000,00   -----  90,00

11.  Zbrinjavanje starijih osoba ------------           0,00 ----    4 096,00   -----    0,00

12. Humanitarna akcija – Velikim srcem

za topli dom ----------------------------- 100 000,00 ----           0,00  -----     0,00

____________________________________________

Ukupno   1 085 050,00  -----  960 851,97 ------  88,55

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    550-01/19-01/06

URBROJ:  2211/01-01-21-8

Zlatar,        10. 06. 2021.                                                              Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela  Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, a u vezi sa člankom 74. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06; 150/08. – Uredba;  124/10; 124/11; 86/12; 94/13; 85/15; 19/16; 98/19; 47/20; 77/20.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36/a-13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na  1. sjednici  dana  10. lipnja  2021. godine, usvaja

Izvješće o realizaciji po Programu javnih potreba u sportu

Grada Zlatara za 2020 godinu

članak  1.

Program javnih potreba u sportu Grada Zlatara za 2020. godinu realiziran je sredstvima u  iznosima:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

-  tekuće donacije u novcu

za sport  i rekreaciju  -----------------------     100 000,00  ----   94 000,00  --------  90,91

-  razvoj ciloturizma  -------------------------         3 402,06  ----             0,00  --------   0,00

____________________________________________

Ukupno  103 402,06  -----  94 000,00   ------  90,90

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    620-01/19-01/02

URBROJ:  2211/01-01-21-8

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, a u vezi sa člankom 69. točkom 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18; 115/18; 98/19; 32/20.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj        36-a/13; 9/18; 9/20.),  Gradsko vijeće Grada Zlatara na  1. sjednici  dana  10. lipnja 2021.  godine, usvaja

Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava šumskog doprinosa

Grada Zlatara za 2020 godinu

članak  1.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa  Grada Zlatara za 2020. godinu realiziran je sredstvima u  iznosima:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

-  financiranje izgradnje komunalne

infrastrukture  -------------------------------     20 000,00  -------  4 434,83  ---------  22,17

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na  Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    321-01/19-01/01

URBROJ:  2211/01-01-21-6

Zlatar,       10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela  Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, a u vezi sa člankom 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“  broj 58/95.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36-a/13; 9/18; 9/20.),  Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. sjednici  dana 10. lipnja  2021.  godine, usvaja

Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava od prodaje stanova

na  kojima  postoji  stanarsko  pravo  Grada  Zlatara  za  2020.  godinu

članak  1.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo  Grada Zlatara za 2020. godinu realiziran je sredstvima  koji Gradu  pripadaju u 45%  iznosu:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

-   financiranje izgradnje komunalne

infrastrukture  ------------------------------     8 000,00  -------   3 198,62  --------  39,98

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    371-01/19-01/03

URBROJ:  2211/01-01-21-6

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela  Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu, a u vezi sa člankom 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj  86/12; 143/13; 65/17; 14/19.)  i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36-a/13; 9/18; 9/20.),  Gradsko vijeće Grada Zlatara na  1.  sjednici  dana  10. lipnja  2021.  godine, usvaja

Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava

od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Grada  Zlatara  za  2020.  godinu

članak  1.

Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Grada Zlatara za 2020. godinu realiziran je sredstvima koji pripadaju Gradu Zlataru u 30%  iznosu:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

-  financiranje poboljšanja infrastrukturne

opremljenosti Grada Zlatara  ---------------- 70 000,00  -----  21 481,47  ------   30,69

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na  Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    415-03/19-01/01

URBROJ:  2211/01-01-21-6

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela Findak

Na temelju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu, a u vezi sa člankom 114; 114/a i 114/b  Zakona o očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99; 151/03; 157/03 - ispr; 104/04; 87/09; 88/10; 61/11; 25/12; 136/12; 157/13; 152/14; 98/15 - Uredba; 44/17; 90/18; 32/20; 62/20.); članka 5. Odluke o spomeničkoj renti Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/11.)  i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36-a/13; 9/18; 9/20.),  Gradsko vijeće Grada Zlatara na  1. sjednici  dana  10. lipnja  2021.  godine, usvaja

Izvješće o realizaciji po Programu utroška sredstava spomeničke rente

Grada  Zlatara  za  2020.  godinu

članak  1.

Program utroška sredstava direktne i indirektne spomeničke rente Grada Zlatara za 2020. godinu realiziran je sredstvima  u  iznosu:

planirano (kn)   ostvareno (kn)    realizacija (%)

-  financiranje radova na zaštiti

Sokolskog doma u Zlataru koji  je

kao kulturno dobro registriran u

Registru kulturnih dobara RH   ----------   150 000,00  -----   75 818,84  --------   50,55

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu  i objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    612-01/19-01/07

URBROJ:  2211/01-01-21-5

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela  Findak

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13; 73/17; 14/19; 98/19.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na            1. sjednici  dana  10. lipnja 2021 godine, usvaja

IZVJEŠĆE

po Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

na  području  Grada Zlatara u 2020. godini

članak  1.

Za projektiranja gradnje građevina za  gospodarenje komunalnim otpadom, za gradnje i za prateće uz izgradnju:

planirano (kn)    ostvareno (kn)   realizacija (%)

-   izgradnja reciklažnog dvorišta ----  3 137 500,00 --------- 22 187,50 ---------  0,71

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem  izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020 godinu, objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:    363-01/19-01/46

URBROJ:  2211/01-01-21-8

Zlatar,        10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela  Findak

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/18; 115/18; 98/19.) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36a/13; 9/18; 9/20.), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 1. sjednici dana  10. lipnja  2021.  godine, usvaja

IZVJEŠĆE

o ostvarivanju  Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje,

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na

korištenje   izravnom    pogodbom   poljoprivrednog   zemljišta   u

vlasništvu  države  na   području  Grada  Zlatara  u  2020.  godini

članak  1.

Program korištenja sredstava za 2020. godinu realiziran je u iznosu:

planirano (kn)    ostvareno (kn)   realizacija (%)

-   program raspolaganja državnim

poljoprivrednim zemljištem ------------ 1 000,00 --------- 247,97 ----------- 24,80

članak  2.

Ovo Izvješće temelji se na Godišnjem  izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020. godinu, objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i dostavlja Ministarstvu poljoprivrede.

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  ZLATARA

KLASA:   320-01/19-01/05

URBROJ: 2211/01-01-21-4

Zlatar,      10. 06. 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Danijela Findak

Dostaviti:

MINISTARSTVO  POLJOPRIVREDE

10 000  ZAGREB

Ulica grada Vukovara 78

p.p.1034