REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/21-01/49

URBROJ: 2140-07-01-23-8

Zlatar,  12.06.2023.

Na temelju članka 179. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 18. sjednici održanoj 12.06.2023. godine, donijelo je

Izvješće Programa gradnja građevina za gospodarenje

komunalnim otpadom na području

Grada Zlatara za 2022. godinu

Članak  1.

Program gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Zlatara za 2022. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 54A/21, 31/22, 57A/22) izvršen je u 2022. godini kako slijedi:

|  |  | PLAN (HRK) | IZVRŠENJE (HRK) | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reciklažno dvorište u Donjoj Batini | 2.252.732,00 | 2.212.286,97 | 98,20% |
| 1.1. | Promotivne aktivnosti | 383.200,00 | 374.104,47 | 97,63% |
|  | - Sredstva EU | 205.000,00 | 196.273,48 | 95,74% |
|  | - Državni proračun | 178.200,00 | 177.830,99 | 99,79% |
| 1.2. | Izgradnja reciklažnog dvorišta | 1.869.532,00 | 1.838.182,50 | 98,32% |
|  | - Sredstva EU | 1.660.500,00 | 1.660.324,70 | 99,99% |
|  | - Prihod od komunalne naknade | 69.032,00 | 38.917,98 | 56,38% |
|  | - Državni proračun – komp.mj. | 140.000,00 | 138.939,82 | 99,24% |

Članak 2.

Ovo Izvješće Programa temelji se na Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2022. godinu i objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNICA

Danijela Findak